审阅结论（快速确认）

当前工程是什么：workbench-v8，一个 Tauri 2 + React 19 + TS 6 + Vite 8 + Zustand 5 + Dexie 4 + ECharts 6 + CSS Modules 的桌面/本地优先应用。前端已有完整页面树（今日/计划/学习/记录/复盘/工具/设置/密码本/快捷备忘），Dexie 有 19 张表（database.ts），桌面端已有全局快捷键 + 托盘 + 通知（lib.rs）。

用户要求最终交付什么：把 V8 从「能运行的工具集合」升级为「计划→执行→记录→复盘→调整」闭环的 Personal OS，核心是工程层的分层架构 + 事件驱动联动 + 数据层升级，支撑 WORK 定义的产品闭环（W-01~W-29）。

代码与目标的差距：缺 domain/ 领域层、缺 Event Bus、store/ 与 stores/ 双目录并存、DB 缺 4 张新表、Review 未拆分 Template/Entry、闪卡未拆调度状态、无测试框架、Store 仍用 toArray() 全表加载、Tauri 缺 autostart/single-instance/updater。

技术限制：不换技术栈；本地优先；页面禁止直接碰 DB；V5→V8 迁移必须可验证；密码本独立加密（PBKDF2+AES-GCM）不可并入普通数据流。

迁移/兼容风险：DB 从 version 1 → 2 需 Dexie upgrade；reviews → reviewEntries 需数据搬迁；flashcards 现有内联 mastery 字段与新的 FlashcardSchedule 分离存在字段对齐风险；现有用户数据完整性是硬约束。

CODE GOAL

1. 工程目标

在不更换技术底座、不破坏现有数据的前提下，把当前「各模块孤立、业务逻辑堆在 Store、跨模块靠手动调用」的 V8 代码，重构为 CODE.md 定义的分层 + 事件驱动架构，从而在工程层真正落地 WORK 定义的核心闭环：

Plain Text

计划 → 执行 → 记录 → 数据 → 复盘 → 调整 → 下一轮计划

具体工程目标（对应 C-01~C-25）：

建立清晰的调用链 Page → Store → Domain → DB，页面永不直接操作数据库。

新增 domain/ 纯函数领域层，承担周期生成、闪卡调度、复盘聚合等可测试逻辑。

建立 Event Bus，用事件（task.completed、flashcard.reviewed 等）替代 Store 互相调用，打通跨模块联动。

统一 stores/ 目录，消除 store/ 与 stores/ 并存。

升级 Dexie schema（新增 knowledgeRelations / reviewEntries / studySessions / appEvents 4 表，拆分 Review 与闪卡调度），并完成数据迁移。

主题系统代码化（CSS 变量 + 四套主题 data-theme）。

目标不是「加功能」，而是让数据流、状态、领域逻辑与数据库各归其位，使复盘能消费执行层数据，并最终导向「下一步计划」。

2. 当前问题

问题	现状证据	影响

无领域逻辑层	业务逻辑直接写在 Store 里，如 taskStore.ts 的 toggleDone 直接调 db.tasks.update	逻辑不可单测、与 DB 耦合

无事件联动	跨模块靠手动刷新（如 App.tsx 手动 loadMemos）	复盘/今日无法自动联动

Store 目录混乱	src/store/（单数，systemStore）与 src/stores/（复数，8 个）并存	语义混乱，后续难维护

全表加载	Store 用 db.tasks.toArray() 加载全量再过滤	数据量大后性能退化

DB 缺表	database.ts 仅 19 表，无 4 张新表	知识点关联、复盘条目、学习会话、事件日志无法落地

Review 未拆分	单张 reviews 表，autoSummary: any（types/index.ts）	Template 与 Entry 混淆，复盘退化为数据展示

闪卡调度内联	Flashcard 直接含 mastery/reviewCount/nextReviewAt，无独立 FlashcardSchedule	调度逻辑难以纯函数化与单测

无测试	package.json 无 vitest/playwright，工程无 tests 目录	核心调度/聚合逻辑无回归保障

桌面能力不完整	Cargo.toml 仅 shortcut/notification/tray	autostart / single-instance / updater 缺失

3. 最终交付物

重构后的 src/ 分层工程（stores/ + domain/ + db/ + types/ + styles/），符合 CODE.md C-25 目录规范。

可运行、类型通过、build 成功的前端 + 桌面工程。

Dexie version(2) 迁移逻辑，旧数据（含 V5→V8 与 19 表 → 新 schema）无损升级。

Event Bus + 至少覆盖核心闭环事件的订阅联动（任务完成 → 今日/项目/复盘；闪卡复习 → 掌握度/复盘；番茄完成 → 学习时长）。

领域层纯函数模块：recurringGenerator、flashcardScheduler、reviewAggregator 等（与 CODE.md 6.x 对齐）。

主题系统代码化（四套主题 CSS 变量 + data-theme 切换）。

最小测试基线：核心领域纯函数的单元测试（周期规则、闪卡调度、聚合）。

4. 范围

包含（本次工程范围）

P0 架构基础（CODE.md 第一批）：C-02 Store 规范、C-03 目录统一、C-04 Domain Layer、C-05 Event Bus、C-10 Review Aggregator、C-11 DB schema 升级、C-24 主题代码化。

P1 事件联动与数据拆分：C-06~C-09 事件订阅、C-12 Review 拆分、C-13 闪卡分离、C-15 备份升级。

数据迁移与兼容：DB version 2 upgrade + 旧数据验证。

不含（本阶段不做 / 待确认）

C-14 OPFS 附件存储、C-17 Tauri 插件增强（autostart/single-instance/updater）、C-19 错误恢复升级、C-20 完整三层测试、C-21~C-23 性能优化（Query-based Loading 全量替换、虚拟列表、索引全面优化）——这些按 P2 或后续迭代。

CSS 视觉/布局细节（DESIGN 职责），仅做主题系统代码化的工程承载。

上述 P0/P1/P2 切分与「是否本轮只做 P0」仍需上游确认（见「未决问题」）。

5. 技术约束

不换技术栈：Tauri 2 / React 19 / TS 6 / Vite 8 / Zustand 5 / Dexie 4 / ECharts 6 / CSS Modules 全保留。

本地优先：业务数据默认本地；核心前端逻辑不依赖 Tauri 才能运行（保留 Web fallback）。

单向数据流：Page → Store → Domain → DB → State → Page；页面禁止直接调用 db.*。

Store 与 Domain 分离：Store 管状态，Domain 纯函数无副作用、不依赖 React/DB/浏览器 API。

密码本独立边界：vault 保持独立加密（PBKDF2+AES-GCM），普通导出排除密码本，禁止并入普通数据流。

迁移可验证：任何 schema 变更必须带 migration，失败不静默丢数据。

最小必要变更：先理解工程再改，不因个人偏好重写。

6. 验收标准

所有页面数据访问均经 Store Action，db.* 不出现在页面组件中。

src/stores/ 为唯一状态目录，src/store/ 已删除或合并。

src/domain/ 存在，核心模块（recurringGenerator / flashcardScheduler / reviewAggregator）为纯函数且可独立单测。

Event Bus 可用，task.completed 事件能触发「今日完成率更新 + 项目进度更新 + 复盘数据可用」的联动。

Dexie 升级到 version 2，新增 4 表；从旧 version 1 数据启动后记录数不丢失、关键字段可读。

Review 已拆为 Template 与 Entry 两实体；闪卡调度状态与内容分离。

四套主题通过 data-theme 切换，且切换不改变信息架构。

核心闭环路径实测通过：新建任务 → 标记完成 → 今日首页更新 → 复盘页能读取该数据。

npm run build（tsc && vite build）通过；核心领域函数有单元测试且通过。

密码本功能与导出排除行为不受影响；现有 V5 用户数据迁移验证通过。

7. 风险

风险	说明	缓解

数据迁移丢失	DB version 1→2 与 reviews→reviewEntries、flashcards 字段对齐	事务内迁移 + 迁移前后记录数比对 + 失败快照回退

字段语义漂移	Flashcard.mastery（0–100）与 FlashcardSchedule.easeFactor/consecutiveCorrect 语义不同	明确 mapping，迁移脚本显式转换

事件联动回归	引入 Event Bus 后原手动刷新路径可能被遗漏	逐事件替换并验证核心闭环，保留旧刷新兜底直至稳定

过度重构	一次性改动面过大导致回归	按 P0→P1 分阶段，每阶段 build + 验证

无测试基线	当前无测试框架，验收标准依赖新增测试	本轮至少补核心纯函数单测

密码本风险	迁移/导出改动误伤 vault	vault 完全独立，迁移脚本显式排除

8. 未决问题（解决如下）

CODE GOAL 待确认事项解决版

1. 本轮 CODE 是否完整覆盖 C-01～C-25？

决策：完整覆盖 C-01～C-25，但分 P0 / P1 / P2 实施。

不要把“本轮 CODE 任务”理解成“只做 P0”。

正确关系应该是：

CODE SPEC

覆盖 C-01 ~ C-25 全部工程需求

↓

CODE PLAN

├── P0：架构基础

├── P1：核心闭环联动

└── P2：性能 / 桌面增强 / 工程完善

原因：

如果 CODE SPEC 只定义 P0，后面设计 Domain、Event Bus、DB、主题系统时，很容易因为没有完整看到 C-01～C-25 的最终边界而留下结构性返工。

所以：

SPEC 全覆盖，PLAN 分批实施。

这一点也和 WORK_SPEC 的处理方式一致。WORK_SPEC 已经明确要求 W-01～W-29 全部覆盖，不因优先级省略定义。

2. WORK_SPEC 是否已经就绪？

决策：是，WORK_SPEC 视为已冻结的产品层上游合同。

你刚刚提供的 WORK_SPEC 已经明确：

产品定位

核心闭环

九类对象职责

最终产品树

各模块逻辑

跨模块联动

P0/P1/P2

CODE 的职责边界。

因此 CODE 不再等待 WORK。

工程层从现在开始：

必须以 WORK_SPEC 为产品语义上游。

但要区分：

WORK_SPEC 已冻结

不代表：

数据库字段已冻结

所以 CODE SPEC 可以根据 WORK_SPEC 定义工程模型，但如果某个字段、索引、事件 payload 尚未由产品要求决定，CODE 可以在工程层设计，只要不反过来改变产品语义。

也就是说：

WORK_SPEC

定义“是什么”

CODE_SPEC

定义“怎么把它实现出来”

3. Dexie version 1 → 2，还是分多次？

决策：采用分阶段数据库版本升级，而不是把所有变化塞进一个巨大 version 2。

这是我最建议冻结的一项。

当前主要风险本身就有：

reviews → reviewEntries

Flashcard 调度字段拆分

新增 4 张表

旧数据映射

V5 → V8 数据链。

如果全部压成：

v1 → v2

虽然看起来简单，但迁移失败时定位困难，也不利于后续继续演进。

建议：

Dexie v1

↓

v2

基础结构调整

↓

v3

Review / Flashcard 数据拆分

↓

v4+

后续演进

但要注意：

不是为了“多版本”而多版本。

每个 version 必须代表一个真正独立、可验证的数据契约变化。

当前阶段至少：

Version 2

完成当前这一轮结构升级：

新增所需表

数据结构迁移

Review 拆分

Flashcard schedule 分离

之后的版本是否继续增加，只在确实发生新的 schema breaking change 时再创建。

4. 测试框架怎么定？

决策：

本轮正式引入 Vitest，暂不要求 Playwright 成为阻塞项。

也就是说：

Vitest

→ 本轮必须

Playwright

→ 本轮可建立基础，但不作为 P0 完成条件

原因是当前最危险的地方恰恰是：

周期生成

Flashcard Scheduler

Review Aggregator

数据迁移

事件联动

这些都是非常适合纯函数 / 集成测试的。

CODE_GOAL 本身也已经明确当前工程没有测试框架，且至少应补核心领域纯函数测试。

因此本轮最低测试基线：

Vitest

必须测试：

- recurringGenerator

- flashcardScheduler

- reviewAggregator

- migration mapping

- 核心事件处理

Playwright 则作为：

P1 / P2 的 E2E 验证层

重点覆盖：

新建任务

→ 完成

→ 今日更新

→ 复盘读取

闪卡评价

→ 调度更新

→ 学习统计

→ 复盘数据

周期规则

→ 自动生成任务

→ 完成

5. 性能项 C-21～C-23 怎么处理？

这里我建议：

不延后到很遥远的未来，但也不阻塞 P0 架构。

最终分配：

C-21 Query-based Loading

P1

因为当前工程存在明确的全表 toArray() 读取问题。CODE GOAL 已经指出这一点。

这不是纯优化，而是随着数据量增长会影响真实使用体验的架构问题。

所以：

P1 必须处理。

C-22 虚拟列表

P2

原因：

当前个人工作台实际最可能快速增长的是：

闪卡

错题

笔记

复盘记录

但在数据量还没有达到明显瓶颈之前，虚拟列表不是基础架构必须项。

C-23 全面索引优化

P1

但采用：

基于查询模式的索引优化

而不是一口气给每张表加几十个索引。

也就是说：

先定义真实 Query

↓

测量

↓

加索引

↓

验证

六、这样 CODE 的最终优先级正式冻结

P0：架构基础

C-01 需求/边界基线

C-02 Store 规范

C-03 stores/ 目录统一

C-04 Domain Layer

C-05 Event Bus

C-10 Review Aggregator

C-11 DB Schema 基础升级

C-24 Theme 系统代码化

P1：核心闭环

C-06 Task Event

C-07 Pomodoro Event

C-08 Flashcard Event

C-09 Mistake Event

C-12 Review 拆分

C-13 Flashcard Schedule 分离

C-15 Backup 升级

C-20 Vitest 核心测试基线

C-21 Query-based Loading

C-23 Query-driven Index Optimization

P2：工程完善

C-14 OPFS

C-17 Tauri Autostart / Single Instance / Updater

C-19 Error Recovery 升级

C-22 Virtual List

Playwright E2E 完善

进一步性能优化

桌面端增强

这里的 P2 并不是“不做”。

而是：

不让这些功能阻塞核心 Personal OS 闭环。

七、再解决一个隐藏问题：CODE 是否可以独立决定 Schema？

决策：可以，但必须遵守“产品语义锁定”。

这个规则非常重要。

比如 WORK_SPEC 说：

一个知识点可以关联错题和闪卡。

CODE 可以决定：

knowledgeRelations

到底是一张关系表，还是其他工程实现。

但 CODE 不可以把它改成：

“只有闪卡能关联知识点。”

因为那已经改变产品定义。

所以以后 CODE SPEC 必须把工程决策标记成：

PRODUCT CONSTRAINT

ENGINEERING DECISION

IMPLEMENTATION DETAIL

只有第二、第三类可以自由设计。

八、Dexie Migration 再加一条硬规则

针对当前最大的风险：

迁移前快照 + 迁移事务 + 迁移后核验。

尤其是两个危险映射：

Review

reviews

→

reviewTemplates / reviewEntries

Flashcard

mastery

reviewCount

nextReviewAt

→

Flashcard

+

FlashcardSchedule

CODE_GOAL 已经明确指出 Flashcard 的 mastery 与新调度字段存在语义差异，需要显式 mapping。

所以：

禁止“字段直接搬家”。

必须：

旧字段

↓

语义转换

↓

新字段

然后对迁移前后：

总记录数

关键字段

关联关系

进行校验。

九、最终 CODE 未决事项可以正式改成

## 未决事项

本版本不再存在阻塞性未决项。

已冻结：

1. CODE SPEC 完整覆盖 C-01~C-25。

P0/P1/P2 仅决定实施顺序。

2. WORK_SPEC 已冻结，作为产品语义上游合同。

CODE 不得改变 WORK_SPEC 已冻结的产品规则。

3. Dexie 采用分阶段 version migration。

当前版本升级作为独立 migration batch；

后续 breaking schema change 再建立新 version。

4. 测试框架采用 Vitest 作为本轮核心单元测试基线；

Playwright E2E 后置为 P1/P2，不阻塞 P0。

5. C-21 Query-based Loading 与 C-23 查询驱动索引优化纳入 P1；

C-22 Virtual List 纳入 P2。

6. Schema 设计由 CODE 决定，但不得改变 WORK_SPEC 产品语义。